土右政办发〔2023〕29号

土默特右旗人民政府办公室

关于印发《土默特右旗黄河灌区农业用水水权

改革实施方案》的通知

各有关乡镇人民政府，旗直并驻旗有关部门、单位：

现将《土默特右旗黄河灌区农业用水水权改革实施方案》印

发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

土默特右旗人民政府办公室 2023年5月15日

土默特右旗黄河灌区农业用水水权改革 实施方案

为深化土右旗水利综合改革，逐步建立健全水权制度。进一 步明确水权归属，建立完善引黄用水总量控制管理制度，实现黄 河水资源合理配置，促进计划用水和节约用水，提高农业用水效 率，根据《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》《水 利部关于开展水权试点工作的通知》《内蒙古自治区关于印发农 业水价综合改革2022年工作方案的通知》《包头市推动基础设施 重点项目建设三年(2023-2025年)行动方案》等文件精神，结合

我旗实际，特制定本方案。

# 一、总体目标

围绕保障国家粮食安全和水安全，落实节水优先方针，加强 供给侧结构性改革和农业用水需求管理，本次国务院“87”分水方 案分配至我旗水指标3.20亿立方米，核减去近年来水权转让转出 水指标0.69亿立方米，最终以2.51亿立方米为此次分配水量总指

标。其中磴口灌区土右灌域取用黄河水1.40亿立方米，团结灌区

取用黄河水量0.78亿立方米，13个沿黄灌区取用黄河水0.33亿立 方米。通过黄河灌区农业用水水权改革，到2023年底，农业用水 户的节水意识提高，建立农业灌溉用水总量控制和定额管理制度，

提高农业用水效率，促进实现农业现代化。

# 二、 工作内容

(一)开展水权分配和确权登记

根据《中共中央国务院生态文明体制改革总体方案》建立水 权制度，水利部在《关于深化水利改革的指导意见》中提出要开 展水资源使用权确权登记，  《包头市推进水资源节约集约利用三 年攻坚行动方案(2023—2025年)》和《包头市关于深入推进用  水权改革的实施意见》,坚持总量控制和定额管理相结合的原则， 落实用水总量控制的要求，严格年度取水计划管理，控制年度取  用水总量，提高确权登记工作的科学性。坚持政府主导，群众参 与的原则，充分发挥旗政府及相关部门在水资源使用和确权登记  中的重要作用，做好政策引导，加大宣传，引导社会公众和取用  水户树立节水保护意识，积极参与水权确权登记和用水指标细化 工作。坚持权责一致、公开公正的原则，水权细化分配将向社会 公开，分配结果进行公示，接受社会监督。在分清水资源所有权、 使用权及使用量等条件下，积极开展土右旗黄灌区农业用水水权

分配和确权登记工作。

1.开展黄灌区基础数据调查。 对土右旗2个大型灌区(民族 团结灌区、磴口灌区土右灌域)、13个中小型灌区进行调查摸 底，包括各级渠道长度、建筑物情况、取水量、灌溉面积、种植

结构等基础资料，为灌区的精细管理创造必要条件。

2. 全面推进黄灌区农业用水确权工作。 根据分配到我旗用水 总量，以基本农田确权面积结合灌区基础数据调查结果，充分考 虑作物生长期净灌溉定额、冬灌压盐水和渠系水利用系数，将农 业用水权逐级分解到干渠分水口、各乡镇、各村组，确权登记到

有效计量最小单元。

3.水权分配方案。旗水务局委托第三方，针对土右旗团结灌区、 镫口灌区土右灌域及沿黄中小型灌区灌溉面积、渠系现状等进行  基础情况调查，在基础数据调查的基础上，对基础数据进行汇总  分析，同时对各个行政区进行水量分配。按照灌溉面积，确定种  植作物斗口的灌溉定额，然后在考虑支渠、干渠的渠道损失后计

算斗口总需水量。

灌溉面积参考第三方地表水基础情况调查结果进行，根据调 查结果，全旗初步确定黄灌区面积125.82万亩，但由于基础数据

调查时间有限，面积在圈定过程中，将部分道路、渠道、荒地、

盐碱地计入其中；针对此问题，第三方选取20个具有代表性的行 政村重新圈定面积，将大的沟渠、道路、部分荒地去除，最终确 定参与水量分配的面积在原调查数据的基础上下调14.71%,在此 基础上统一按5%折扣农田内小的沟渠、坝梗等非灌溉用地。然后

按照95%的实灌面积考虑，参与水量分配。

根据第三方调查结果显示，我旗90%以上黄灌区种植作物为 玉米，根据行业用水定额标准，本次灌溉定额标准选取温暖半干 旱农业区玉米斗口灌溉定额标准，为168立方米/亩。对于冬灌， 参考新疆维吾尔自治区行业用水定额标准(新疆维吾尔自治区农 业用水定额 (DB65/T3611-2022))   中冬灌相关数据，为90立方

米/亩。

本次水量分配过程中参考磴口灌区2022年度跃进渠干渠渠道 损失率，总干渠渠道利用率5%,干渠渠道损失率为15%,支渠渠

道损失率根据《灌溉与排水工程设计标准》 (GB50288-2018)  计

算，每公里为2.1%。

(二)深化水价和水费收缴分类改革

1.确定水价。 发改委在现有定价的基础上，分级分类制定差 别化水价，进一步核定国管灌区水价，斗口(乡镇级)水价和终

端(村级)水价按照水务局出具的指导意见规定执行。

2. 水费收缴。 国管灌区水费由灌区管理单位按照发改部门核 定水价收取，用于国管工程的运行维护；斗口(乡镇级)水价以 乡镇为单位按照水行政主管部门建议指导价或协议水价收取；终 端(村级)水价以村为单位按照水行政主管部门建议指导价或协 议水价收取；村级收取的水费扣除管理人员经费和斗口以下渠系 运行维护费用后统一上交乡镇级管理机构；乡镇级管理机构所收 缴的水费扣除斗口以上分水口以下渠系运行维护费用后集中支

付干渠分水口水费，收缴水费和上交水费全部公示。

3. 深化农业水价综合改革。 按照实用水量精准征收水费，推 进农业灌溉定额内优惠水价、超定额累进加价制度，建立农业用 水精准补贴和节水奖励机制，逐步适度提高农业水价，调动用水

户节水灌溉积极性，提高农业用水效率。

(三)开展水权交易

搭建用水权市场交易平台。制定土右旗黄灌区农业用水水权 交易制度，建立水权市场运行机制。明确水权交易的主体、原则、 范围、形式等，用水合作组织、村委会等用水主体节约水资源的，

可在取水权证有效期和取水限额内有偿转让相应的取水权。

(四)创新管理模式

1. 建立旗级、乡镇级、村级三级灌溉用水管理体系。 旗级用 水管理部门负责全旗灌溉用水计划的核定并组织灌区管理单位 严格执行用水计划，负责统筹实施节水奖励和超定额累进加价， 并指导对非国管渠道进行维修养护。乡镇级要严格审核村级上报 的用水计划，监管用水计划的落实，组织节水奖励和超定额累进 加价公示实施，具体组织辖区内非国管渠道维修养护。村级组建 用水合作组织，全面负责村内灌溉用水管理和村级非国管渠道的 维修养护；负责水权核算到户，组织上报节水奖励对象，代收定 额内水费和超定额累进加价水费并上缴，组织编制年度用水计划

并严控用水量。

2.建立与灌区管理单位相互配合监督的机制。旗级用水管理 部门加强与灌区管理单位的配合，每年3月编制完成年度用水计 划，与灌区管理单位进行充分沟通联系，灌溉期间用水量数据共

享，加强监管，严格总量控制，严禁超指标取水。

(五)推进黄河水灌区高效节水工程实施

1. 推进黄河水灌区滴灌工程实施。 2023年完成黄河水灌区  2.4万亩滴灌试点的实施，2024年要在总结试点经验的基础上全  面推广黄河水灌区滴灌工程的实施。要结合高标准农田建设，完  成滴灌工程范围内的土地平整、渠系配套。黄灌区滴灌工程要应   上尽上，逐步改变陈旧的灌溉思维、模式，积极探索冬灌压盐两  年一次等灌溉制度，完成圪洞堰和什四份子灌区干支渠节水改造，

促进工程节水。

2. 推动黄河水灌区适度规模化经营。要综合采取土地流转、

大户承包、农民连户、村组+公司等方式实行耕地规模化经营，

保证黄灌区滴灌工程顺利实施，成功运行。

3.促进农业增产、农民增收。 加大农业灌溉和农业种植先进 技术培训力度，综合采取深耕深翻、盐碱地改良、秸杆还田等措 施，配合合理的滴灌制度，不断提高作物亩产，实现水费增收与

农民增收共赢。

(六)计量设施安装

完成非居民重点取用户(年取水量5万立方米及以上)、大 中型灌区渠首取水口、园区工业用水等在线监测设施安装，暂未

安装计量设施的农业灌溉实行“以电折水”计量。

# 三、 工作步骤

(一)开展前期工作

1.成立工作领导小组。明确各相关成员单位、乡镇的职责。

2. 依托第三方负责完成基础数据调查及汇总工作。最终完成

《土默特右旗黄灌区农业用水水权分配方案》。

(二)确定确权登记的主体、对象、期限和确权登记形式

1. 确权主体： 土默特右旗人民政府。

2. 确权登记对象： 以镫口灌区土右灌域、团结灌区、13个沿

黄中小型灌区内行政村及农业灌溉用水大户为确权登记对象。

3. 用水权属凭证期限： 用水权属凭证期限有效期为5年，如到 期想要延续，取用水户要在到期前的45天内，提出延续申请，由

具有管理权限的旗级水行政主管部门受理。

4. 登记形式： 用水权属登记采用颁发书面证书形式进行登记， 后期若接入互联网在线管理平台，也可采取与书面登记同等效力

的电子证书形式。

(三)建立水权确权登记信息化管理

在全面完成各乡、镇和灌区管理单位国管干渠、分干渠开口 的直口渠水权确权登记工作的基础上，汇总完成全灌域水权确权

登记工作，建立土右旗水权确权登记数据库。

(四)建立旗、乡镇、村三级灌溉管理体系

研究制定《农业灌溉末级渠系终端水费收缴及末级渠系水费 使用管理办法》《基层水利服务组织管理办法》《小型农田水利 工程产权制度管理办法》《农业用水总量控制方案》等相关制度，

完善三级灌溉管理体系组建。乡镇和村级建立相应的工作机制，

专人专班进行确权工作，巩固基层治理，共同维护好农民的合法

权益和农村社会稳定。

# 四、 组织保障

(一)加强组织领导

我旗黄灌区农业用水水权分配和确权登记工作政策性强、涉 及面广、社会影响大。为确保此项工作顺利开展，按期完成，需 要各成员单位密切配合，共同推进黄灌区农业水权确权工作，成 立土右旗黄灌区农业灌溉水权分配和确权登记工作领导小组。具

体组成人员如下：

| 组 | 长： 李 智 | 旗旗委副书记、政府旗长 |
| --- | --- | --- |
| 副 组 | 长 ：高俊峰 | 旗政府副旗长 |
| 成 | 员： 张 扬 王 东 白 杰 | 旗政府办公室主任 旗宣传部常务副部长 旗机关服务中心副主任 |

赵  睿  旗发改委主任

贾  文  旗财政局局长

杨文明 旗水务局局长

张雪峰 旗农牧局局长

张锐刚  旗自然资源局局长

党来华 旗公安局副局长

吴宏伟  旗信访局局长

张智杰 旗档案局局长

高利刚 旗融媒体中心主任

胡  生  内蒙古自治区黄河镫口灌区管理中心主任

贺小军  萨拉齐镇副镇长

王春梅 美岱召镇镇长

董永磊  将军尧镇镇长

郝  伟  双龙镇镇长

闫佳伟  苏波盖乡乡长

杨荣贞  海子乡乡长

韩福东 明沙淖乡乡长

领导小组办公室设在水务局，办公室主任由杨文明同志兼任， 副主任由发改委、农牧局、水务局分管领导同志兼任。工作人员

从成员单位共同抽调人员组成。

(二)明确责任分工

根据工作职责，进一步压实工作责任，细化工作任务，确保

黄灌区农业用水权确权工作全面、有序推进。各成员单位要主动

作为、密切配合、协同推进，共同抓好工作落实。

领导小组主要职责： 负责组织、协调和指导全旗农业水权确 权登记工作；对整个工作进行全程领导；及时对工作进行总结、 评估、协调，推进水资源使用权确权登记工作；研究决定重大事

项等。

各成员单位主要职责：

旗政府办： 要充分发挥综合协调作用，统筹协调各相关单位 职责，全面落实水权认定中的工作任务，负责审查印发相关各类

工作方案、办法等；

旗委宣传部(融媒体中心): 要充分利用旗内外媒体，加大 对农业用水权确权工作的宣传报道，及时总结推广好经验、好做 法，扩大社会知晓度和参与率。强化水情教育和舆论引导，积极

营造深化土右旗黄灌区农业用水权确权的良好舆论氛围。

旗发改委： 在现有水价的基础上，分级分类制定差别化水价，

进一步核定国管灌区水价。

旗财政局： 多渠道筹措资金，支持推进农业用水权确权工作 顺利开展。负责将黄灌区农业水权确权登记颁证的工作经费纳入

同级财政预算，争取节水项目资金落实。

旗水务局： 负责本次土右旗黄灌区农业水权改革基础数据调 查，编制水权改革方案，完成水权分配，制定《农业用水超定额 累进加价办法和农业用水精准补贴节水奖励办法》,完成旗级灌 溉管理体系建设及确权登记的日常工作，要加强政策指导，完善

具体操作规程，强化农业水权登记的管理，协调有关部门做好农

业水权确权登记颁证工作。

旗自然资源局： 要及时提供最新的土地调查成果、基本农田、 集体土地确权成果有关数据资料，配合领导小组办公室做好农业

水权确权工作。

旗农牧局： 负责出台相关政策推动土地规模化经营，常态化 开展土地规模化经营及节水种植结构调整推广工作，高标准农田、

黄灌区高效节水灌溉工程建设。

旗公安局： 负责做好水权确权登记工作中的社会维稳工作。

旗信访局： 全力做好上访群众的接待工作，实行专人负责，

妥善处理上访案件。

旗档案局： 负责加强对农业水权确权登记工作档案收集、管 理、保存等工作的指导，提供业务咨询和技术服务，确保水权确

权登记档案的完整与安全。

黄河镫口灌区管理中心： 负责做好用水总量控制工作，配合

旗级、有关乡镇级灌溉管理机构对本灌域水权管理工作。

有关各乡镇： 树立主体责任意识，完成乡镇和村级灌溉管理 体系建设，建立相应的工作机制，专人专班进行确权工作。制定 水费收缴和水费使用管理办法、基层水利服务组织管理办法及小 型农田水利工程产权制度管理办法等工作，巩固基层治理，共同

维护好农民的合法权益和农村社会稳定。

土默特右旗人民政府办公室                 2023年5月15日印发

— 12—