附件2

土默特右旗2025年民生实事项目任务分解表

| 序号 | 项目名称 | 实施内容 | 完成时限 | 责任单位 | 分管旗领 导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村住房安全保 障项目 | 实施农村六类人员(农村易返贫致贫户、低 保户、分散供养特困人员、因病因灾因意外 事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基 本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘家 庭、未享受过农村住房保障政策支持且依靠 自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫 户)危房改造加固项目，对于有拆旧建新意 愿的，纳入农村危房改造政策，每户补助 30000元；对于有能力维修加固的，自行维 修加固消除安全隐患，每户补助1000元；对 于无拆旧建新和维修意愿的，鼓励自行租赁 安全住房，每年补贴租金1000元；对于自行 无法解决安全住房的，利用公共建筑、租赁 民房安置危房户，每安置1户补贴1000元。 加强动态监测，推行农村住房基层网格化管 理，建立农村住房全覆盖、网格化、常态化 巡查机制，动态做好农村住房安全保障。 | 10月底前 | 农牧局 住建局 各乡镇(九管 会 ) | 高俊峰 |  |

| 序号 | 项目名称 | 实施内容 | 完成时限 | 责任单位 | 分管旗领 导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 道路建设改造项 目 | 实施建制村通双车道公路26公里、旅资产路 24公里、联网路7公里，畅通乡村产业振兴 路。 | 11月底前 | 交通局 | 高月飞 |  |
| 3 | 东西线农村供水 管网联通工程 | 铺设互联互通管网79.2公里，安装入户水表 7000余块，新建86个信息井及配套附属设施 o | 10月底前 | 水务局 水投公司 | 高俊峰 |  |
| 4 | 公共充电设施建 设项目 | 新建充电枪200枪。 | 12月底前 | 交通局 交投公司 | 高月飞 |  |

| 序号 | 项目名称 | 实施内容 | 完成时限 | 责任单位 | 分管旗领 导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 农村户厕改造项 目 | 实施农村户厕改造500户，农村户厕普及率 达到85%。 | 11月底前 | 农牧局 | 高俊峰 |  |
| 6 | “长者食堂”建设 项 目 | 持续补贴并新建15个“长者食堂”。 | 10月底前 | 民政局 | 刘文彪 |  |
| 7 | 直饮水入户项目 | 实施公园九号、花苑园二区等4个小区5000 余户管道直饮水入户工程 | 11月底前 | 水投公司 | 高俊峰 |  |

| 序号 | 项目名称 | 实施内容 | 完成时限 | 责任单位 | 分管旗领 导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 体育健身场馆建 设项目 | 打造集标准篮球馆、羽毛球馆、健身房和游 泳馆等场馆于一体的3000平方米体育健身场 馆。 | 12月底前 | 文体旅游广电局 | 李宝鹏 |  |
| 9 | 光伏扶贫项目 | 集中建设总容量11.87兆瓦的2个光伏电站， 带动全旗防返贫监测户1225人稳定增收。 | 12月底前 | 农投公司 海子乡 | 高俊峰 |  |
| 10 | 老年大学建设项 目 | 改造建设老年大学，集老年教育、康养、活 动、社会实践于一体，开设书法、艺术、文 学语言、体育竞技、康养保健等适老专业。 | 12月底前 | 旗委老干局 城投公司 | 李宝鹏 |  |